Instituto Tecnológico de Veracruz

Manual Melodic

Migración de una plataforma de música en streaming de SQL a MongoDB

Integrantes del equipo AlgoFichas:

Luis Daniel Morales Villarauz

Sergio Emanuel Soberano Paredes

Materia: Bases de Datos NoSQL

Profesor: Jose Nahum Prieto Velazquez

20 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	5

1.1 Objetivo general	5

1.2 Objetivos específicos	5

1.3 Alcance de este documento	6

2. Sistema origen: Melodic	6

2.1 Descripción del negocio	6

2.2 Problemática que resuelve el sistema	6

2.3 Arquitectura actual	7

2.4 Roles y módulos	7

3. Justificación de la migración a NoSQL	8

3.1 Por qué MongoDB es adecuado para Melodic	8

3.2 Qué se gana y qué se cede	8

4. Análisis del modelo relacional actual	9

4.1 Inventario de tablas	9

4.2 Diferencias entre la documentación y el repositorio	11

4.3 Patrones de acceso	11

5. Estrategia de modelado	12

5.1 Criterios	12

5.2 Decisión principal: playlists con canciones embebidas	13

5.3 Patrones aplicados	13

5.4 Reglas de negocio actualizadas	14

6. Mapeo SQL → MongoDB	14

6.1 Mapeo de tablas a colecciones	14

6.2 Mapeo campo por campo	15

7. Diagrama de documentos	16

7.1 Ejemplos por colección	16

Colección users	16

Colección subscriptions	17

Colección albums	17

Colección songs	17

Colección playlists	17

Colección royalties	17

Colección earnings	17

Colección expenses	17

8. Arquitectura de MongoDB	18

8.1 Componentes	18

8.2 Opciones de despliegue evaluadas	18

9. Diagrama del modelo de datos (colecciones)	19

9.1 Relaciones entre colecciones	19

10. Índices y validación de esquema	20

10.1 Índices	20

10.2 Validación de esquema	21

11. Estrategia de migración (ETL)	22

11.1 Fases	22

11.2 Esquema del script	22

11.3 Validaciones posteriores a la carga	22

11.4 Corte y reversión	23

12. Seguridad y hardening	24

12.1 Controles implementados	24

12.2 Hallazgos de seguridad en el sistema original	24

12.3 Seguridad local frente a producción	24

13. Vistas del sistema (frontend existente)	25

14. Implementación y evidencias	26

14.1 Qué se logró	26

14.2 Ramas del repositorio	26

15. Arquitectura final	27

16. Datos y migración	28

16.1 Datos sintéticos	28

16.2 Resultado	28

17. Seguridad: autenticación y control de acceso	29

17.1 En MongoDB	29

17.2 En la aplicación	30

17.3 En los contenedores	30

18. Cifrado en tránsito	31

18.1 Del navegador al servidor	31

18.2 De la aplicación a MongoDB	31

19. Seguridad de red	32

19.1 Firewall	32

19.2 Puertos expuestos	32

19.3 VPN	33

20. Despliegue en línea	34

20.1 Servidor	34

20.2 Pasos	34

20.3 Dominio y variables de entorno	35

20.4 Carga de datos	35

20.5 Cuentas de acceso	36

20.6 Errores corregidos en producción	36

21. Consultas y comandos en MongoDB	37

21.1 Conexión	37

21.2 CRUD	37

21.3 Operaciones clave con los datos reales	38

21.4 Agregaciones	40

21.5 Análisis con explain	40

21.6 Comandos de administración	42

21.7 Respaldo y restauración	43

22. Uso de la plataforma	43

22.1 Probar Melodic en línea	43

22.2 Instalación en un equipo propio	44

22.3 Recorrido guiado por rol	45

Como artista	45

Como oyente	45

Como sello	46

Como administrador	46

22.4 Comprobaciones	46

22.5 Problemas comunes	46

23. Pruebas de control de acceso	47

23.1 Usuario de solo lectura	47

23.2 Usuario de la aplicación	47

23.3 Sin credenciales y sin cifrado	48

23.4 Verificación automática en la aplicación	48

24. Limitaciones y trabajo futuro	48

25. Conclusión	49

Referencias	50

Anexo. Repositorio y archivos principales	51

# 1. Introducción

Melodic es una plataforma de música en streaming construida con Laravel 12 (Laravel, s.f.). En ella, oyentes con suscripción escuchan canciones y las organizan en playlists; artistas y sellos discográficos publican música y cobran regalías por cada reproducción, y un administrador supervisa las finanzas de la plataforma.

Este manual documenta la migración de la capa de persistencia de Melodic desde un modelo relacional (MySQL, con SQLite en desarrollo) hacia MongoDB, junto con el endurecimiento de seguridad del sistema y su publicación en línea. También funciona como guía de uso: explica cómo instalar el entorno, cómo operar la base de datos y cómo recorrer la plataforma con cada tipo de cuenta.

El trabajo se planeó como un sprint Scrum de dos semanas con dos integrantes y 28 tareas agrupadas en seis épicas: migración de datos, control de acceso, cifrado en tránsito, hardening de red, consultas CRUD y comandos de administración. Las tareas se entregaron en 11 pull requests; después, el sistema se publicó en Render con MongoDB Atlas y se corrigieron los errores encontrados en producción.

## 1.1 Objetivo general

Lograr que Melodic funcione sobre MongoDB con los datos migrados y verificados, conexiones cifradas, una red endurecida y la posibilidad de volver a la base relacional si el corte falla.

## 1.2 Objetivos específicos

- Analizar el modelo relacional y las consultas reales de la aplicación para diseñar las colecciones a partir de sus patrones de acceso.

- Implementar un proceso ETL repetible y verificable que copie los datos de MySQL a MongoDB sin duplicarlos.

- Corregir los defectos del sistema origen relacionados con el dinero (condiciones de carrera, montos en float y retiros duplicados).

- Configurar usuarios de mínimo privilegio, TLS en todas las conexiones, una red interna para MongoDB, un firewall y acceso administrativo por VPN.

- Publicar la aplicación en Render con MongoDB Atlas y documentar su operación.

## 1.3 Alcance de este documento

El manual integra la documentación técnica del repositorio (inventario, diseño, corte, consultas, hardening, comandos y despliegue) y el manual de usuario. Cubre tanto el entorno local con Docker Compose como el despliegue en la nube. El código fuente está disponible en el repositorio del proyecto (Morales Villarauz y Soberano Paredes, 2026a) y la aplicación publicada puede consultarse en línea (Morales Villarauz y Soberano Paredes, 2026b).

# 2. Sistema origen: Melodic

## 2.1 Descripción del negocio

Melodic se comporta como un servicio de streaming musical con cuatro tipos de cuenta. Los oyentes pagan una suscripción, escuchan música, buscan canciones y arman sus playlists. Los artistas suben álbumes y canciones. Los sellos discográficos (labels) administran a varios artistas y cobran por ellos. El administrador consulta cuánto dinero entra y sale de la plataforma y da de alta a los sellos.

Cada vez que alguien escucha una canción, el artista (o su sello, si pertenece a uno) gana 0.15 en regalías. Cuando el artista o el sello retira su saldo, recibe el 70 % y la plataforma conserva el 30 % como comisión.

## 2.2 Problemática que resuelve el sistema

La plataforma necesita registrar con exactitud tres flujos de dinero: el pago de suscripciones, la acumulación de regalías por reproducción y el retiro de saldos. En el sistema original, la reproducción y el retiro se implementaban leyendo, sumando y guardando el saldo, de modo que dos operaciones simultáneas podían perder incrementos o cobrar dos veces el mismo dinero. La migración se aprovechó para que estas operaciones fueran atómicas.

## 2.3 Arquitectura actual

Tabla 1

Componentes del sistema antes de la migración

| Elemento | Antes de la migración |
| --- | --- |
| Aplicación | Laravel 12 (PHP 8.2+), vistas Blade, Tailwind y Chart.js |
| Base de datos | MySQL 8.4 en Docker (fuente oficial); SQLite en desarrollo y pruebas |
| Sesiones, caché y colas | Driver database sobre la misma base relacional |
| Roles | user (oyente), artist, label y admin, con los middleware role, subscribed y admin |
| Despliegue | Docker Compose: app (puerto 8000), mysql (3306) y un mongo:8.0 reservado sin uso |
| Pruebas | Solo los ejemplos de Laravel |

## 2.4 Roles y módulos

Tabla 2

Tipos de cuenta de Melodic

| Cuenta | Qué puede hacer | Cómo se crea |
| --- | --- | --- |
| Oyente | Suscribirse, escuchar, explorar y crear playlists | Se registra solo en la página |
| Artista independiente | Subir álbumes y canciones, ver su saldo y retirarlo | Se registra solo en la página |
| Sello (label) | Crear artistas de su sello, ver las reproducciones de sus artistas y retirar el saldo | Lo crea el administrador |
| Administrador | Ver ingresos, egresos y la gráfica mensual; crear sellos | Viene creado de inicio |

Nota. Un artista que pertenece a un sello no cobra directamente: sus regalías se acumulan en el saldo del sello.

Los flujos principales son el registro e inicio de sesión, la suscripción (que genera un ingreso), la reproducción (que suma 0.15 a la regalía del artista o de su sello), el retiro (70 % al artista o sello y 30 % de comisión), la gestión de playlists, la búsqueda y los paneles por rol.

# 3. Justificación de la migración a NoSQL

## 3.1 Por qué MongoDB es adecuado para Melodic

La decisión se tomó a partir de cómo lee y escribe la aplicación, no como una conversión mecánica de tablas a colecciones. MongoDB guarda la información como documentos BSON, permite embeber datos que se leen juntos y ofrece operadores de actualización atómica sobre un solo documento, además de transacciones multidocumento en un replica set (MongoDB, Inc., s.f.-a).

- Reproducir es la operación más frecuente. En SQL se hacía leyendo, sumando y guardando, con lo que se perdían incrementos concurrentes. En MongoDB es un $inc atómico dentro de una transacción.

- Las playlists se leen completas. El pivote playlist_song se convierte en un arreglo dentro del documento: mostrar, contar y añadir una canción se resuelve en un solo documento, y añadir sin duplicados es una única escritura condicionada.

- La búsqueda filtra por nombre de canción y de artista. Con una copia del artista dentro de cada canción, la búsqueda no necesita unir tablas.

- El retiro necesita leer y vaciar el saldo en un solo paso. findOneAndUpdate lo hace de forma atómica.

- El modelo es flexible para crecer (por ejemplo, con estadísticas por reproducción) sin migraciones de esquema rígidas.

## 3.2 Qué se gana y qué se cede

Tabla 3

Ventajas y concesiones de la migración

| Se gana | Se cede |
| --- | --- |
| Reproducciones y retiros atómicos, sin condiciones de carrera | Las referencias entre colecciones no tienen integridad referencial en la base; la valida la aplicación |
| Lectura de una playlist completa en un documento | La copia del artista en cada canción debe propagarse si algún día cambia su nombre |
| Búsqueda sin uniones entre tablas | La búsqueda por texto usa expresiones regulares y recorre la colección |
| Dinero en Decimal128, sin errores de redondeo | Se necesita un replica set (aunque sea de un nodo) para usar transacciones |
| Un solo servicio de monedero (WalletService) | Sesiones, caché y colas siguen en una base relacional |

La migración también corrigió problemas del sistema origen: condiciones de carrera en el dinero, tres implementaciones distintas del retiro, montos calculados con float y un panel de administración que no funcionaba en SQLite.

# 4. Análisis del modelo relacional actual

## 4.1 Inventario de tablas

El inventario se obtuvo de database/migrations, app/Models y app/Http/Controllers en la rama dev. La base de origen para la carga es MySQL; localmente se usa SQLite con el mismo esquema.

Tabla 4

Tablas de dominio del modelo relacional

| Tabla | PK | Columnas | Relaciones | Notas del código |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| subscriptions | id int | name, cost decimal(10,2), months tinyint | 1:N con users y earnings | Catálogo; lo llena SubscriptionSeeder |
| users | user_id UUID | username, email único, password, role, is_suscribed, fin_subscription, path | subscription_id → subscriptions; label → users | El UUID lo genera el modelo |
| albums | album_id int | title, path | user_id → users | Sin timestamps |
| songs | song_id int | name, length (siempre 0), plays, file_path, image_path | album_id → albums | length no se guarda |
| playlists | playlist_id int | name, description, path | user_id → users | description nunca se escribe |
| playlist_song | sin PK | timestamps | N:M entre playlists y songs | attach() no llena los timestamps |
| plays | play_id int | timestamps | song_id, user_id | Ningún código la escribe |
| royalties | royalties_id int | amount decimal(13,2), last_payment | recipient_id → users, único | Un monedero por artista o sello |
| earnings | earning_id int | amount decimal(13,2), state, at | subscription, comision | Solo inserción |
| expenses | expense_id int | amount decimal(13,2), state, at | from → royalties; user_id → users | Solo inserción |

Nota. Las tablas del framework (sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, password_reset_tokens y migrations) no se migraron.

Figura 1

Diagrama entidad-relación del modelo relacional de Melodic

Nota. Elaborado a partir del inventario de docs/mongodb/01-inventario.md.

## 4.2 Diferencias entre la documentación y el repositorio

Al revisar el plan del sprint contra el código real se encontraron hallazgos que afectaban la migración. La Tabla 5 resume su estado al cierre.

Tabla 5

Hallazgos de la revisión del código

| # | Hallazgo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | El registro asignaba el rol desde el formulario | Resuelto en E2-T15 |
| 2 | Secretos en compose.yaml y MongoDB publicado | Resuelto en E2-T18 y E4-T21 |
| 3 | Condiciones de carrera al reproducir y retirar | Resuelto en E1-T11 con $inc y findOneAndUpdate en transacción |
| 4 | Tres implementaciones del retiro | Resuelto en E1-T11: un solo WalletService |
| 5 | DATE_FORMAT rompía el panel de administración en SQLite | Resuelto en E1-T12 con $dateToString |
| 6 | Montos calculados con float | Resuelto en E1-T11 con bcmath y Decimal128 |
| 7 | La tabla plays nunca se escribe | Vigente; backlog C01 |
| 8 | El down() de create_songs_table borra songs antes que plays | Vigente; backlog C04 |
| 9 | SongController@store sin transacción | Atendido en E1-T09 |
| 10 | No había pruebas | Resuelto: 42 pruebas funcionales |
| 11 | albums y playlist_song no guardan timestamps | La carga acepta created_at nulo |

## 4.3 Patrones de acceso

Las frecuencias se estimaron así: muy alta (cada reproducción), alta (cada visita de un oyente), media (paneles de artista y sello) y baja (operaciones puntuales).

Tabla 6

Consultas principales por controlador

| Controlador | Ruta | Operación | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| SongController@registerPlay | POST /song/{song}/play | plays + 1 y regalía + 0.15 en transacción | Muy alta |
| DashboardController@user | GET /dashboard/user | 6 canciones al azar y playlists con conteo | Alta |
| DashboardController@explore | GET /explore | Búsqueda por canción o artista; sin término, por fecha | Alta |
| PlaylistController@show | GET /playlist/{playlist} | Canciones de la playlist y búsqueda de las que faltan | Alta |
| Middleware subscribed | Rutas de oyente | Lee y, si venció, limpia la suscripción | Alta |
| PlaylistController@addSong | POST /playlist/{playlist}/add-song | Comprueba si ya existe y la añade | Media |
| DashboardController@artist | GET /dashboard/artist | Álbumes con conteo, saldo y últimos 5 retiros | Media |
| DashboardController@label | GET /dashboard/label | Artistas del sello, suma de reproducciones y saldo | Media |
| LoginController@login | POST /login | Busca por email | Media |
| WalletController@withdraw | POST /withdraw | Lee el saldo, registra 70 % y 30 % y lo vacía | Baja |
| SubscriptionController@store | POST /premium | Inserta un ingreso y actualiza al usuario | Baja |
| AdminController@index | GET /dashboard/admin | Totales, ingresos por mes y últimos 10 sellos | Baja |

# 5. Estrategia de modelado

## 5.1 Criterios

Las colecciones se diseñaron a partir de las consultas de la Tabla 6, siguiendo las recomendaciones de MongoDB sobre cuándo embeber y cuándo referenciar (MongoDB, Inc., s.f.-b):

- Embeber cuando los datos se leen juntos y crecen de forma acotada: las canciones de una playlist (máximo 500) y la copia del artista en cada canción.

- Referenciar cuando la entidad se consulta sola o cambia por su cuenta: álbumes, usuarios, planes, regalías y movimientos contables.

- Colección propia para el saldo (royalties): cada reproducción hace $inc sobre él y, embebido en users, competiría con el inicio de sesión y la suscripción.

## 5.2 Decisión principal: playlists con canciones embebidas

La tabla pivote playlist_song desaparece y se convierte en el arreglo songs[] dentro de cada playlist. El arreglo guarda solo la referencia song_id y la fecha added_at, no la canción completa. Mostrar una playlist, contar sus canciones y añadir una nueva se resuelve sobre un único documento, y la inserción sin duplicados es un updateOne atómico.

Para que el documento no crezca sin control, cada playlist admite como máximo 500 canciones. El límite se valida en la misma escritura, sin leer antes:

db.playlists.updateOne(

{ _id: playlistId, user_id: userId,

"songs.song_id": { $ne: songId }, "songs.499": { $exists: false } },

{ $push: { songs: { song_id: songId, added_at: new Date() } } }

)

Un resultado matchedCount: 0 indica que la canción ya estaba, que la playlist está llena o que no pertenece al usuario.

## 5.3 Patrones aplicados

Tabla 7

Decisiones de embebido o referencia

| Relación | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| playlist_song → playlists.songs[] | Embebido (referencias) | Mostrar, contar y añadir se resuelven en un documento |
| artist → songs | Copia embebida (snapshot) | Explorar y buscar filtran por artist.username sin $lookup; reproducir obtiene el destinatario sin leer el álbum |
| songs.album_id → albums | Referencia | Las vistas usan la relación album(); un campo album la ocultaría |
| albums.user_id → users | Referencia | Un artista tiene pocos álbumes y se consultan solos |
| users.label → users | Referencia | Embeber artistas en el sello duplicaría usuarios |
| users.subscription_id → subscriptions | Referencia | Catálogo pequeño que cambia aparte |
| royalties.recipient_id → users | Referencia, colección propia | El $inc frecuente no reescribe al usuario |
| earnings y expenses | Referencia | Libros contables de solo inserción, agregados por fecha y usuario |

La copia del artista en songs (artist: { user_id, username }) la escribe el modelo Song cada vez que cambia album_id. Hoy no hay flujos que editen users.username; si se agregan, deben actualizar la copia en la misma operación con db.songs.updateMany({ "artist.user_id": id }, { $set: { "artist.username": ... } }).

## 5.4 Reglas de negocio actualizadas

- Cada reproducción incrementa songs.plays y suma 0.15 al monedero del artista o de su sello dentro de una sola transacción: si falla la regalía, no se cuenta la reproducción.

- El retiro lee y vacía el saldo en un paso con findOneAndUpdate y, con el saldo anterior, registra un egreso del 70 % y un ingreso del 30 %.

- El dinero se calcula con bcmath y se guarda como Decimal128; el incremento usa new Decimal128('0.15') en lugar de un float.

- El registro público solo crea cuentas de oyente o de artista; los sellos los crea el administrador.

- Una canción no puede repetirse en la misma playlist y cada playlist admite hasta 500 canciones.

# 6. Mapeo SQL → MongoDB

## 6.1 Mapeo de tablas a colecciones

Tabla 8

Colecciones de la base melodic

| Colección | Origen | Contenido |
| --- | --- | --- |
| users | users | Cuentas de los cuatro roles |
| subscriptions | subscriptions | Catálogo de planes |
| albums | albums | Álbumes de cada artista |
| songs | songs | Canciones con la copia de su artista |
| playlists | playlists + playlist_song | Playlists con sus canciones embebidas |
| royalties | royalties | Un monedero por destinatario |
| earnings | earnings | Ingresos de la plataforma, solo inserción |
| expenses | expenses | Pagos a artistas y sellos, solo inserción |

Nota. La tabla plays no se migra: ningún código la escribe y el contador vive en songs.plays.

## 6.2 Mapeo campo por campo

users._id conserva el UUID original como texto. Las demás colecciones usan ObjectId y guardan legacy_id (el entero original) durante la transición, para resolver las llaves foráneas en la carga y comparar contra la base relacional. Las referencias a otros documentos se guardan como el texto hexadecimal del ObjectId, porque es la convención de laravel-mongodb: con un ObjectId las relaciones hasMany no encontraban registros (MongoDB, Inc., s.f.-c).

Tabla 9

Conversión de tipos

| Origen (MySQL / SQLite) | MongoDB | Regla |
| --- | --- | --- |
| PK int (id, album_id, song_id…) | ObjectId en _id e Int32 en legacy_id | Se genera un ObjectId nuevo; el entero se guarda aparte |
| UUID (user_id, label, recipient_id) | String | Sin cambios |
| FK int (album_id, subscription_id, from, comision…) | String con el hexadecimal del ObjectId | Se busca el documento por legacy_id |
| decimal(10,2) y decimal(13,2) | Decimal128 | Desde el texto de la base, sin pasar por float |
| timestamp | Date UTC | La aplicación usa UTC |
| date (fin_subscription) | Date a las 00:00 UTC | — |
| boolean (is_suscribed) | Boolean | — |
| unsignedBigInteger (plays) | Int64 | — |
| tinyint / int | Int32 | — |
| NULL | null explícito | Conserva whereNull y === null |

Se descartó guardar el dinero en centavos, porque obligaba a cambiar cada vista y cada cálculo. Con el cast decimal:2 de laravel-mongodb, el modelo devuelve un texto (por ejemplo, '10.30') que funciona con number_format en Blade.

# 7. Diagrama de documentos

Figura 2

Estructura de los documentos con datos embebidos

Nota. Las composiciones marcan los subdocumentos embebidos: la copia del artista en cada canción y las entradas de cada playlist.

## 7.1 Ejemplos por colección

Los siguientes documentos ilustran la forma final de cada colección.

### Colección users

{ _id: "9b1c7e2a-4f0d-4c1e-9a55-2f6d3c8b1a01", username: "Carla Ríos",

email: "carla@melodic.com", password: "$2y$12$...", role: "artist",

is_suscribed: true, fin_subscription: null, subscription_id: null,

label: "5e0a9c11-7b3d-4b8e-8f21-0c4d6a9e7f10", path: null,

created_at: ISODate("2026-10-12T15:04:00Z") }

### Colección subscriptions

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000001"), legacy_id: 1, name: "Mensual",

cost: NumberDecimal("99.00"), months: 1,

created_at: ISODate("2026-10-12T15:00:00Z") }

### Colección albums

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000101"), legacy_id: 7,

title: "Noches de octubre", path: "album_covers/noches.jpg",

user_id: "9b1c7e2a-4f0d-4c1e-9a55-2f6d3c8b1a01",

created_at: null, updated_at: null }

### Colección songs

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000201"), legacy_id: 42, name: "Luna nueva",

length: 0, plays: NumberLong(1280), file_path: "songs/audio/luna.mp3",

image_path: null, album_id: "6710a0000000000000000101",

artist: { user_id: "9b1c7e2a-4f0d-4c1e-9a55-2f6d3c8b1a01",

username: "Carla Ríos" },

created_at: ISODate("2026-10-13T18:20:00Z") }

### Colección playlists

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000301"), legacy_id: 3, name: "Para correr",

description: null, path: null, user_id: "1f4e8d22-0a6b-4c3f-b7e9-5d2a1c0e9b33",

songs: [ { song_id: "6710a0000000000000000201", added_at: null } ],

created_at: ISODate("2026-10-14T20:00:00Z") }

### Colección royalties

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000401"), legacy_id: 2,

recipient_id: "5e0a9c11-7b3d-4b8e-8f21-0c4d6a9e7f10",

amount: NumberDecimal("192.00"), last_payment: ISODate("2026-10-16T12:00:00Z") }

### Colección earnings

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000501"), legacy_id: 15,

amount: NumberDecimal("57.60"), state: "pagado",

at: ISODate("2026-10-16T12:00:00Z"), subscription: null,

comision: "6710a0000000000000000401" }

### Colección expenses

{ _id: ObjectId("6710a0000000000000000601"), legacy_id: 9,

amount: NumberDecimal("134.40"), state: "pagado",

at: ISODate("2026-10-16T12:00:00Z"), from: "6710a0000000000000000401",

user_id: "5e0a9c11-7b3d-4b8e-8f21-0c4d6a9e7f10" }

# 8. Arquitectura de MongoDB

## 8.1 Componentes

La propuesta inicial fue un replica set de un nodo (rs0) para disponer de transacciones, con autenticación por keyFile, TLS y usuarios de mínimo privilegio; MongoDB quedaría aislado en la red de Docker y accesible para administración solo por VPN. La Figura 3 muestra la arquitectura final del entorno local.

Figura 3

Arquitectura final del entorno local con Docker Compose

Nota. Caddy termina HTTPS; MongoDB vive en una red interna sin puertos publicados y solo se alcanza por la VPN para administración.

## 8.2 Opciones de despliegue evaluadas

Tabla 10

Diferencias entre la arquitectura propuesta y la final

| Aspecto | Propuesta | Final y motivo |
| --- | --- | --- |
| Topología | Replica set de un nodo | Igual, con keyFile, requireTLS y sin puertos publicados |
| Referencias | ObjectId | Texto con el hexadecimal del ObjectId, por la convención de laravel-mongodb |
| Copia del álbum en songs | album{title, path} y artist | Solo artist: un campo album ocultaba la relación album() |
| Corte | Cambiar DB_CONNECTION | Los modelos usan $connection = 'mongodb'; DB_CONNECTION queda relacional |
| Índice de legacy_id | Único | Único y sparse, porque los documentos nuevos no lo tienen |
| Migración de índices | database/migrations | database/migrations/mongodb, para que las pruebas no la ejecuten |
| Pruebas | SQLite en memoria | Base melodic_testing en MongoDB con su propio usuario |
| VPN | WireGuard en el host | WireGuard en un contenedor opcional (compose.vpn.yaml) |
| Secretos | Secretos de Docker Compose | Volumen melodic-nosql_mongodb-secrets, para que funcione con SELinux |
| Producción | No prevista | Render (Docker) con MongoDB Atlas |

En producción, MongoDB es un clúster de Atlas (replica set administrado, con TLS de fábrica) y las sesiones y la caché usan SQLite dentro del contenedor, porque el plan gratuito de Render no incluye una base relacional ni un disco persistente (Render, s.f.).

Figura 4

Arquitectura de producción en Render y MongoDB Atlas

Nota. El TLS del navegador termina en el borde de Render y Cloudflare.

# 9. Diagrama del modelo de datos (colecciones)

## 9.1 Relaciones entre colecciones

La Figura 5 resume las ocho colecciones y las referencias entre ellas. Las líneas representan referencias que valida la aplicación, no llaves foráneas de la base.

Figura 5

Modelo de datos de las colecciones de MongoDB

Nota. La relación entre songs y playlists se resuelve con el arreglo embebido songs[].song_id.

# 10. Índices y validación de esquema

## 10.1 Índices

Los 18 índices se crean con una migración versionada (database/migrations/mongodb/2026_10_14_000000_create_mongodb_collections.php) y cada uno responde a una consulta real.

Tabla 11

Índices de la base melodic

| Colección | Índice | Consulta que lo justifica |
| --- | --- | --- |
| users | { email: 1 } único | Inicio de sesión y unicidad del correo |
| users | { label: 1 } | Artistas de un sello |
| users | { role: 1, created_at: -1 } | Últimos 10 sellos del panel de administración |
| albums | { user_id: 1 } | Álbumes del artista |
| songs | { album_id: 1 } | Canciones de un álbum y conteo por álbum |
| songs | { "artist.user_id": 1 } | Reproducciones por artista y por sello |
| songs | { created_at: -1 } | Explorar sin búsqueda |
| playlists | { user_id: 1, created_at: -1 } | Playlists del usuario por fecha |
| royalties | { recipient_id: 1 } único | Saldo en cada reproducción y retiro; un monedero por destinatario |
| earnings | { at: 1 } | Ingresos por mes y de los últimos 30 días |
| expenses | { user_id: 1, at: -1 } | Últimos 5 retiros |
| 7 colecciones | { legacy_id: 1 } único y sparse | Carga idempotente y verificación |

Solo tres consultas recorren la colección completa, de forma aceptada: la búsqueda con expresión regular (un LIKE '%q%' tampoco usaba índice en SQL), la selección de 6 canciones al azar con $sample y los totales de ingresos y la lista de planes, que son de baja frecuencia sobre colecciones pequeñas.

## 10.2 Validación de esquema

No se configuraron validadores $jsonSchema en las colecciones. La validación vive en la aplicación y en los índices:

- Reglas de Laravel en cada formulario, con Rule::unique y Rule::exists sobre los modelos de MongoDB.

- Índices únicos para el correo, el monedero por destinatario y legacy_id.

- Valores por defecto en los modelos (rol, suscripción y nulos explícitos), porque MongoDB no tiene valores por defecto de columna.

- El límite de 500 canciones se valida dentro de la misma escritura con { "songs.499": { $exists: false } }.

Agregar validadores $jsonSchema por colección queda como trabajo futuro.

# 11. Estrategia de migración (ETL)

## 11.1 Fases

Tabla 12

Fases del proceso ETL

| Fase | Implementación |
| --- | --- |
| Extracción | melodic:migrate-to-mongo lee de la conexión relacional (--from, por defecto MySQL) en el orden subscriptions → users → albums → songs → playlists → royalties → earnings → expenses |
| Transformación | Enteros a ObjectId más legacy_id; llaves foráneas a la referencia del documento; decimales a Decimal128 sin pasar por float; fechas a UTC; playlist_song a arreglo; copia del artista en cada canción |
| Carga | Upsert por legacy_id (por UUID en users) en lotes de 500. Se puede repetir sin duplicar |
| Verificación | melodic:verify-mongo compara conteos, montos al centavo, reproducciones, canciones por playlist, referencias huérfanas y una muestra campo por campo |

## 11.2 Esquema del script

Primero se simula la carga y después se ejecuta. La opción --collection=songs carga una sola colección (sus referencias ya deben estar cargadas) y --from=sqlite cambia la conexión de origen. El comando termina con código 1 si alguna fila tuvo errores.

docker exec melodic-app php artisan migrate --path=database/migrations/mongodb --force

docker exec melodic-app php artisan melodic:migrate-to-mongo --dry-run

docker exec melodic-app php artisan melodic:migrate-to-mongo

## 11.3 Validaciones posteriores a la carga

La verificación termina con código 1 si encuentra diferencias entre MongoDB y la base relacional:

docker exec melodic-app php artisan melodic:verify-mongo

Para revertir las colecciones e índices y empezar desde cero se usa migrate:rollback --path=database/migrations/mongodb --force.

## 11.4 Corte y reversión

Los modelos de dominio usan $connection = 'mongodb', así que el corte consiste en desplegar ese código con los datos ya cargados. DB_CONNECTION se queda en la base relacional, donde siguen la tabla migrations, las sesiones, la caché y las colas; cambiarla a mongodb rompería php artisan migrate.

El corte se hace solo si se cumplen tres criterios (go / no-go):

- melodic:verify-mongo termina con 0 diferencias.

- composer test pasa sobre MongoDB.

- El recorrido con los 4 roles funciona: oyente, artista, sello y administrador.

docker exec melodic-app php artisan down

docker exec melodic-mysql sh -c 'mysqldump -umelodic -p"$MYSQL_PASSWORD" --single-transaction --no-tablespaces melodic' > respaldo-melodic.sql

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongodump --quiet --uri "mongodb://melodic_backup:$MONGO_BACKUP_PASSWORD@127.0.0.1:27017/?authSource=admin&tls=true&tlsCAFile=/run/secrets/mongodb_tls_ca" --db melodic --archive --gzip' > respaldo-mongo.archive.gz

git switch <rama con el corte>

docker compose up --build --detach app

docker exec melodic-app php artisan view:clear

docker exec melodic-app php artisan migrate --path=database/migrations/mongodb --force

docker exec melodic-app php artisan melodic:migrate-to-mongo

docker exec melodic-app php artisan melodic:verify-mongo

composer test

docker exec melodic-app php artisan up

El paso view:clear es obligatorio, porque el volumen app-storage conserva las vistas compiladas del despliegue anterior. La reversión consiste en volver a desplegar el código anterior; como la carga no modifica la base relacional, la aplicación regresa con los datos que tenía antes del corte. Lo escrito en MongoDB después de reabrir el tráfico requiere conciliación manual.

docker exec melodic-app php artisan down

git switch <rama anterior al corte>

docker compose up --build --detach app

docker exec melodic-app php artisan view:clear

docker exec melodic-app php artisan up

# 12. Seguridad y hardening

## 12.1 Controles implementados

Tabla 13

Controles de seguridad por capa

| Capa | Medida | Tarea |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | El registro público solo crea oyentes y artistas | E2-T15 |
| Aplicación | 5 intentos por minuto en inicio de sesión y registro, con contadores separados | E2-T16 |
| Secretos | Contraseñas y APP_KEY en .env; el APP_KEY publicado se rotó | E2-T18 |
| Base de datos | Usuarios melodic_app, melodic_readonly, melodic_backup y melodic_test con SCRAM-SHA-256 | E2-T17 |
| Cifrado | MongoDB con requireTLS, solo TLS 1.2/1.3 y suites con secreto perfecto hacia adelante | E3-T19, E4-T24 |
| Cifrado | HTTPS con Caddy, HSTS y cookies secure | E3-T20 |
| Red | MongoDB en una red interna sin puertos publicados; MySQL solo en 127.0.0.1 | E4-T21, E4-T22 |
| Red | Firewall ufw con reglas en DOCKER-USER | E4-T22 |
| Red | Acceso administrativo a MongoDB solo por WireGuard | E4-T23 |

## 12.2 Hallazgos de seguridad en el sistema original

El sistema original tenía secretos escritos en compose.yaml, MongoDB publicado en el host, el puerto 8000 de la aplicación y el 3306 de MySQL abiertos aunque ufw estaba activo, y un registro que aceptaba cualquier rol desde el formulario. Todos se corrigieron en las tareas de las épicas E2 a E4.

## 12.3 Seguridad local frente a producción

En producción las medidas cambian, porque la infraestructura la administran Render y Atlas.

Tabla 14

Medidas de seguridad en local y en producción

| Aspecto | Local (Docker) | Producción (Render y Atlas) |
| --- | --- | --- |
| HTTPS | Caddy con TLS 1.2/1.3 y HSTS | TLS en el borde de Render y Cloudflare; http:// redirige con 301, sin cabecera HSTS |
| Conexión a MongoDB | TLS con CA propia y melodic_app | TLS de Atlas con el usuario creado en Atlas |
| Red de MongoDB | Red interna, sin puertos | Lista de IP de Atlas abierta (0.0.0.0/0), porque Render no tiene IP fijas en el plan gratuito |
| Firewall y VPN | ufw, DOCKER-USER y WireGuard | No aplican: Render no expone el contenedor y Atlas se administra desde su consola |

# 13. Vistas del sistema (frontend existente)

Las vistas se conservaron sin cambios visibles para el usuario: cada modelo expone accessors (song_id, album_id, playlist_id y user_id) que devuelven su _id como texto, de modo que las plantillas Blade siguieron funcionando. Un reproductor común (components/player) permite escuchar desde cualquier vista.

Tabla 15

Vistas de Melodic

| Vista | Ruta | Rol | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio de sesión y registro | /login, /register | Público | Acceso y alta de oyentes o artistas |
| Premium | /premium | Oyente | Planes de suscripción |
| Inicio del oyente | /dashboard/user | Oyente | 6 canciones al azar y sus playlists |
| Explorar | /explore | Suscritos | Catálogo y búsqueda por canción o artista |
| Mis playlists y detalle | /playlists, /playlist/{id} | Oyente | Playlists, sus canciones y buscador para añadir |
| Álbum | /album/{id} | Suscritos | Canciones del álbum |
| Panel del artista | /dashboard/artist | Artista | Álbumes, subida de canciones, saldo y retiros |
| Panel del sello | /dashboard/label | Sello | Artistas, reproducciones totales, saldo y retiros |
| Panel de administración | /dashboard/admin | Admin | Ingresos, egresos, ganancia, proyección, gráfica mensual y alta de sellos |

# 14. Implementación y evidencias

## 14.1 Qué se logró

La migración se completó en un sprint con las 28 tareas cerradas. El trabajo quedó registrado en los pull requests del repositorio.

Tabla 16

Pull requests del proyecto

| PR | Contenido |
| --- | --- |
| #1 | Replica set y conexión de Laravel (E1-T04) |
| #2 | Secretos fuera de compose.yaml (E2-T18) |
| #3 | Roles del registro público (E2-T15) |
| #4 | Límite de intentos (E2-T16) |
| #5 | Pruebas funcionales base (E1-T06) |
| #6 | Usuarios de mínimo privilegio (E2-T17) |
| #7 | Red interna para MongoDB (E4-T21) |
| #8 | TLS en MongoDB (E3-T19) |
| #9 | Inventario, diseño, índices, carga y catálogo CRUD (E1-T01 a E1-T07, E5-T25) |
| #10 | Verificación, modelos, playlists, dinero, panel, búsqueda y corte (E1-T08 a E1-T14) |
| #11 | HTTPS, firewall, VPN, hardening, explain, respaldo y runbook (E3-T20, E4-T22 a E4-T24, E5-T26, E6-T27, E6-T28) |
| #12 | Manual de usuario e informe técnico |
| #13 | Ajustes de Docker Compose para SELinux (Fedora) |
| #14, #16 | Despliegue en Render con MongoDB Atlas (render.yaml) |
| #15, #17, #19 | Paso de dev a main para desplegar |
| #18 | Correcciones de producción: planes, scroll del panel y subida de canciones |

## 14.2 Ramas del repositorio

Cada tarea o grupo de tareas se desarrolló en su propia rama y se integró a dev por pull request; main es la rama que despliega Render.

Tabla 17

Ramas del repositorio Melodic-NoSQL

| Rama | Propósito |
| --- | --- |
| main | Rama de producción que despliega Render |
| dev | Rama de integración del sprint |
| feat/e1-t01-t07 | Inventario, diseño, índices, carga y catálogo CRUD |
| feat/e1-t04 | Replica set y conexión de Laravel con MongoDB |
| feat/e1-t08-t14 | Verificación, modelos, dinero, panel, búsqueda y corte |
| test/e1-t06 | Pruebas funcionales base |
| fix/e2-t15, fix/e2-t16, fix/e2-t18 | Roles del registro, límite de intentos y secretos |
| feat/e2-t17 | Usuarios de mínimo privilegio |
| feat/e3-t19 | TLS en MongoDB |
| feat/e3-t20-e6-t27 | HTTPS, firewall, VPN, hardening y runbook |
| feat/e4-t21 | Red interna para MongoDB |
| fix/docker-fedora-selinux | Compatibilidad de Docker Compose con SELinux |
| feat/deploy-render-atlas | Despliegue en Render con MongoDB Atlas |
| fix/render-production | Correcciones encontradas en producción |
| docs/manuales | Manual de usuario e informe técnico |

Nota. Ramas obtenidas del repositorio público el 20 de octubre de 2026; pueden consultarse en https://github.com/Theproxy206/Melodic-NoSQL/branches

# 15. Arquitectura final

En el entorno local, todos los servicios corren con Docker Compose en un solo equipo.

Tabla 18

Servicios del entorno local

| Servicio | Función | Exposición |
| --- | --- | --- |
| proxy (Caddy 2.10) | HTTPS y redirección desde http:// | 80 y 443 |
| app (Laravel) | Aplicación | Solo detrás del proxy (app:8000) |
| mongodb (8.0) | Datos de dominio | Red interna (mongodb:27017); 127.0.0.1:27018 solo con compose.localhost.yaml |
| mysql (8.4) | Sesiones, caché y colas | 127.0.0.1:3306 |
| wireguard (opcional) | VPN administrativa | 51820/udp |

En producción, la aplicación corre en un Web Service de Render con runtime Docker y plan gratuito, configurado con render.yaml; los datos viven en un clúster M0 de MongoDB Atlas y las sesiones y la caché en SQLite dentro del contenedor.

# 16. Datos y migración

## 16.1 Datos sintéticos

El ensayo de corte se hizo en el entorno Docker local sobre la base MySQL melodic, sembrada con los seeders y datos de factories: 13 usuarios, 18 canciones, 5 playlists, 2 regalías, 6 ingresos y 2 egresos, más las escrituras de un recorrido previo.

## 16.2 Resultado

El primer intento fue no-go: el recorrido con los 4 roles devolvió errores 500 en la playlist y en el panel del artista. Las causas fueron una vista compilada del código anterior guardada en el volumen app-storage y el uso de withCount('songs'), que laravel-mongodb no soporta. Ambas se corrigieron y se agregaron pruebas. Después se ensayó la reversión a MySQL y, finalmente, un segundo corte.

Tabla 19

Ensayos de corte del 19 de octubre de 2026

| Ensayo | Resultado | Ventana de mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| Primer corte (01:58) | No-go: vistas compiladas antiguas y withCount | — |
| Reversión a MySQL (02:02) | Correcta | 31.2 s |
| Segundo corte (02:04) | Go: 62 documentos, 0 diferencias, 42 pruebas y recorrido correcto | 50.9 s |

Tabla 20

Tiempos del segundo corte

| Paso | Tiempo (s) |
| --- | --- |
| Modo mantenimiento | 0.2 |
| Respaldo de MySQL (mysqldump) | 0.1 |
| Respaldo de MongoDB (mongodump) | 0.3 |
| Desplegar el código nuevo y limpiar vistas | 31.5 |
| Colecciones e índices desde cero | 0.8 |
| Carga (62 documentos, 0 errores) | 0.3 |
| Verificación: 0 diferencias | 0.3 |
| composer test sobre MongoDB | 17.2 |
| Salir de mantenimiento | 0.2 |
| Ventana de mantenimiento total | 50.9 |

Nota. El recorrido posterior con los 4 roles tardó 2.0 s y fue correcto.

# 17. Seguridad: autenticación y control de acceso

## 17.1 En MongoDB

MongoDB exige autenticación con SCRAM-SHA-256 y cada uso tiene su propio usuario con el permiso mínimo necesario (MongoDB, Inc., s.f.-d).

Tabla 21

Usuarios de MongoDB

| Usuario | Permisos | Uso |
| --- | --- | --- |
| melodic_app | readWrite sobre melodic | La aplicación |
| melodic_readonly | read sobre melodic | Consultas y reportes |
| melodic_backup | backup | mongodump |
| melodic_test | readWrite sobre melodic_testing | composer test; solo se crea si MONGO_TEST_PASSWORD tiene valor |

Los usuarios se crean solos cuando el volumen está vacío. En un volumen existente, o después de cambiar sus contraseñas en .env, se aplican con:

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" /docker-entrypoint-initdb.d/01-users.js'

Para crear a mano un usuario de solo lectura y borrarlo después:

docker exec -it melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin admin --eval "db.createUser({ user: \"reportes\", pwd: passwordPrompt(), roles: [{ role: \"read\", db: \"melodic\" }], mechanisms: [\"SCRAM-SHA-256\"] })"'

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin admin --eval "db.dropUser(\"reportes\")"'

## 17.2 En la aplicación

- El registro público solo crea cuentas user y artist; rechaza admin y label.

- El inicio de sesión y el registro permiten 5 intentos por minuto, con contadores separados.

- Los middleware role, subscribed y admin protegen las rutas por rol; un oyente sin suscripción es enviado a la página Premium.

- Solo el dueño puede ver o modificar su playlist.

## 17.3 En los contenedores

Las contraseñas no se versionan: cada integrante las genera en su archivo .env. El keyFile del replica set, la CA y el certificado TLS se copian con sync-secrets.sh al volumen melodic-nosql_mongodb-secrets, que compose.yaml monta en /run/secrets. Se usa un volumen en lugar de secretos de Compose para que funcione con SELinux.

openssl rand -hex 24

./docker/mongo/generate-keyfile.sh

./docker/mongo/tls/generate-certs.sh

./docker/mongo/sync-secrets.sh

Los volúmenes guardan la contraseña con la que se crearon. Para rotarlas sin borrar datos, con los contenedores corriendo y las contraseñas anteriores todavía en .env:

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" admin --eval "db.changeUserPassword(\"$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME\", \"NUEVA\")"'

docker exec melodic-mysql sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "ALTER USER root@\"%\" IDENTIFIED BY \"NUEVA_ROOT\"; ALTER USER root@localhost IDENTIFIED BY \"NUEVA_ROOT\"; ALTER USER melodic@\"%\" IDENTIFIED BY \"NUEVA_APP\";"'

docker compose up --detach --force-recreate

# 18. Cifrado en tránsito

## 18.1 Del navegador al servidor

Caddy sirve la aplicación en https://localhost con TLS 1.2 y 1.3, HSTS y redirección desde http:// (Caddy, s.f.). El certificado lo firma su CA interna; para que el navegador y curl confíen en él, se exporta la CA y se importa en el navegador o en el sistema (en Arch Linux, con sudo trust anchor caddy-root.crt).

docker cp melodic-proxy:/data/caddy/pki/authorities/local/root.crt caddy-root.crt

curl -I --cacert caddy-root.crt https://localhost

El escaneo con nmap del puerto 443 del proxy confirmó que solo ofrece suites con calificación A.

Tabla 22

Suites TLS ofrecidas por el proxy Caddy

| Versión | Suites |
| --- | --- |
| TLS 1.2 | ECDHE_ECDSA con AES_128_GCM, AES_256_GCM y CHACHA20_POLY1305 |
| TLS 1.3 | AES_128_GCM, AES_256_GCM y CHACHA20_POLY1305 sobre x25519 |

Nota. Escaneo realizado con instrumentisto/nmap:7.95 el 19 de octubre de 2026; menor calificación obtenida: A.

## 18.2 De la aplicación a MongoDB

MongoDB solo acepta conexiones TLS (requireTLS) y deshabilita TLS 1.0 y 1.1 (--tlsDisabledProtocols TLS1_0,TLS1_1). En TLS 1.2 se limitaron las suites a intercambio de claves con secreto perfecto hacia adelante y cifrado AEAD (--tlsCipherConfig ECDHE+AESGCM:ECDHE+CHACHA20:DHE+AESGCM:DHE+CHACHA20): antes ofrecía 47 suites, 30 de ellas sin secreto perfecto hacia adelante o en modo CBC; después, solo 6.

Tabla 23

Prueba de versiones TLS contra MongoDB

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| openssl s_client -tls1 | Rechazada: Cipher is (NONE) |
| openssl s_client -tls1_1 | Rechazada: no protocols available |
| openssl s_client -tls1_2 | Aceptada con ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
| openssl s_client -tls1_3 | Aceptada con TLS_AES_256_GCM_SHA384 |

La cadena de conexión de la aplicación en desarrollo usa TLS y la CA propia:

MONGODB_URI="mongodb://melodic_app:MONGO_APP_PASSWORD@127.0.0.1:27018/melodic?authSource=admin&directConnection=true&tls=true&tlsCAFile=docker/mongo/tls/ca.pem"

Para renovar los certificados se vuelven a correr generate-certs.sh y sync-secrets.sh y se recrean los contenedores. En producción, Atlas proporciona TLS de fábrica y no requiere tlsCAFile.

# 19. Seguridad de red

## 19.1 Firewall

El script docker/firewall/ufw-setup.sh deja el host con entrada denegada salvo 80/tcp, 443/tcp, 51820/udp y el puerto 22 solo desde la red de la VPN (VPN_SUBNET, por defecto 172.30.80.0/24). También agrega a /etc/ufw/after.rules las reglas de la cadena DOCKER-USER, porque Docker se salta ufw en los puertos publicados (Docker, Inc., s.f.). No borra reglas existentes y se puede repetir; se aplica con una consola local abierta:

sudo sh docker/firewall/ufw-setup.sh

sudo ufw status verbose

sudo iptables -S DOCKER-USER

Para revertirlo se borra el bloque MELODIC DOCKER-USER de /etc/ufw/after.rules, se quitan las reglas con sudo ufw delete allow 80/tcp (y las demás) y se ejecuta sudo ufw reload.

## 19.2 Puertos expuestos

Tabla 24

Puertos del host antes y después del hardening

| Puerto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| 22/tcp | filtrado | filtrado |
| 80/tcp | filtrado | abierto |
| 443/tcp | filtrado | abierto |
| 3306/tcp (MySQL) | abierto | filtrado |
| 8000/tcp (app) | abierto | filtrado |
| 27017/tcp (MongoDB) | filtrado | filtrado |
| 27018/tcp (MongoDB local) | filtrado | filtrado |
| 51820/udp (WireGuard) | abierto o filtrado | abierto o filtrado |

Nota. Escaneo desde un contenedor hacia la IP del host (192.168.1.66). En el estado anterior, 3306 y 8000 estaban abiertos aunque ufw estaba activo, porque Docker publica los puertos con sus propias reglas. WireGuard aparece como abierto o filtrado porque no responde a paquetes que no provienen de un peer.

docker run --rm instrumentisto/nmap:7.95 -Pn -sT -p 22,80,443,3306,8000,27017,27018 IP_DEL_HOST

## 19.3 VPN

compose.vpn.yaml agrega un servidor WireGuard en 10.8.0.0/24 con un peer por integrante (personaA y personaB). Por la VPN solo se alcanzan MongoDB en 10.8.0.1:27017 y el SSH del host (WireGuard, s.f.). Las claves se generan en docker/wireguard/config/, que no se versiona. Se llena VPN_SERVER_URL en .env con la IP o el dominio del host y se levanta:

docker compose -f compose.yaml -f compose.vpn.yaml up --detach

docker exec melodic-wireguard wg show

docker exec melodic-wireguard iptables -t nat -S PREROUTING

La configuración de cada peer queda en docker/wireguard/config/peer_personaA/peer_personaA.conf, junto con un código QR en .png. Con la VPN activa en el equipo del integrante:

mongosh "mongodb://melodic_readonly:PASSWORD@10.8.0.1:27017/melodic?authSource=admin&directConnection=true&tls=true&tlsCAFile=docker/mongo/tls/ca.pem"

El comando wg show debe mostrar un latest handshake reciente por cada peer conectado. El certificado de MongoDB incluye 10.8.0.1; si se generó antes de la VPN, hay que volver a correr generate-certs.sh y recrear los contenedores.

# 20. Despliegue en línea

## 20.1 Servidor

Melodic está publicado en https://melodic-app.onrender.com. La página de inicio muestra el formulario de inicio de sesión de Melodic, con correo, contraseña y un enlace para registrarse.

Tabla 25

Componentes del despliegue en línea

| Componente | Servicio | Configuración |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | Render, Web Service con runtime Docker, plan gratuito | render.yaml (Blueprint); despliega la rama main |
| Base de datos | MongoDB Atlas, clúster M0 | MONGODB_URI con la cadena mongodb+srv |
| Sesiones y caché | SQLite dentro del contenedor | DB_CONNECTION=sqlite |

## 20.2 Pasos

Configuración de MongoDB Atlas (MongoDB, Inc., s.f.-e):

- Crear una cuenta en MongoDB Atlas y un clúster gratuito M0.

- En Security > Database Access, crear el usuario melodic_app con permiso de lectura y escritura, de preferencia limitado a la base melodic, y guardar su contraseña.

- En Security > Network Access, agregar la regla 0.0.0.0/0 para permitir la conexión desde los servidores dinámicos de Render.

- En Connect > Drivers (PHP), copiar la cadena de conexión SRV.

mongodb+srv://melodic_app:<password>@<cluster-url>.mongodb.net/melodic?retryWrites=true&w=majority

Despliegue en Render mediante Blueprint:

- Conectar el repositorio de GitHub en el panel de Render.

- Ir a Blueprints > New Blueprint Instance y seleccionar el repositorio y la rama.

- Render lee render.yaml y solicita únicamente MONGODB_URI (la cadena de Atlas) y APP_URL (la URL pública asignada).

## 20.3 Dominio y variables de entorno

La aplicación usa el subdominio que asigna Render (melodic-app.onrender.com). Si el servicio se crea manualmente como Web Service con entorno Docker, se configuran estas variables:

Tabla 26

Variables de entorno en Render

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| APP_NAME, APP_ENV, APP_DEBUG | Melodic, production, false |
| APP_KEY | Clave generada con php artisan key:generate --show |
| APP_URL | https://melodic-app.onrender.com |
| APP_LOCALE | es |
| DB_CONNECTION, DB_DATABASE | sqlite, /var/lib/melodic/database.sqlite |
| SESSION_DRIVER, SESSION_CONNECTION | database, sqlite |
| SESSION_SECURE_COOKIE | true |
| CACHE_STORE, DB_CACHE_CONNECTION | database, sqlite |
| QUEUE_CONNECTION | sync |
| MONGODB_URI, MONGODB_DATABASE | Cadena mongodb+srv de Atlas, melodic |

## 20.4 Carga de datos

Al iniciar, el contenedor ejecuta automáticamente:

- php artisan migrate --force (tablas de sesiones y caché en SQLite).

- php artisan migrate --path=database/migrations/mongodb --force (colecciones e índices en Atlas).

- php artisan db:seed --class=SubscriptionSeeder --force (planes de suscripción, sin duplicarlos).

Para migrar datos existentes desde una base MySQL previa hacia Atlas se usan los mismos comandos del ETL: php artisan melodic:migrate-to-mongo y php artisan melodic:verify-mongo.

La imagen admite archivos de hasta 25 MB por archivo y 30 MB por petición (docker/php/uploads.ini) y crea el enlace public/storage. En el plan gratuito el disco no es persistente: las canciones y portadas subidas se pierden en cada redespliegue o reinicio.

## 20.5 Cuentas de acceso

Las cuentas de prueba se crean con php artisan db:seed --force (en local, docker exec melodic-app php artisan db:seed --force). En la versión en línea cada persona crea su propia cuenta, y no hay cuenta de administrador ni de sello.

Tabla 27

Cuentas de prueba del entorno local

| Cuenta | Correo | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| Oyente | user@melodic.com | password |
| Artista | artist@melodic.com | password |
| Sello | label@melodic.com | password |
| Administrador | admin@melodic.com | admin123 |

## 20.6 Errores corregidos en producción

Tabla 28

Errores encontrados en producción (PR #18)

| Error | Causa | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Un oyente nuevo no podía pasar de la página Premium | La base de Atlas no tenía planes | Los planes se siembran en cada arranque sin duplicarse |
| El panel de administración no hacía scroll | min-h-screen con overflow-hidden en el body | h-screen: el panel hace scroll y la barra lateral queda fija |
| Las canciones de más de 2 MB no se subían ni se reproducían | Límite de PHP de 2 MB y falta del enlace public/storage | Límite de 25 MB por archivo y enlace creado en la imagen |

Los tres errores se reprodujeron en local con la misma imagen antes de corregirlos.

# 21. Consultas y comandos en MongoDB

## 21.1 Conexión

Los comandos de mongosh toman las credenciales de las variables del contenedor, así que se pueden copiar sin editar (MongoDB, Inc., s.f.-f). Para abrir una consola como administrador o como usuario de solo lectura:

docker exec -it melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD"'

docker exec -it melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca -u melodic_readonly -p "$MONGO_READONLY_PASSWORD" --authenticationDatabase admin melodic'

Estado del replica set y, si no existe, su inicialización (el healthcheck ya lo hace):

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin --eval "rs.status().members.map(m => m.name + \" \" + m.stateStr)"'

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin --eval "rs.initiate({ _id: \"rs0\", members: [{ _id: 0, host: \"mongodb:27017\" }] })"'

## 21.2 CRUD

Las consultas se ejecutan en orden sobre los datos que carga melodic:migrate-to-mongo. Las referencias entre documentos son el texto del ObjectId, por eso se usa .toString() al escribirlas y ObjectId(...) al buscar por _id. Primero se definen variables de ejemplo:

const now = new Date();

const plan = db.subscriptions.findOne();

const artist = db.users.findOne({ role: "artist", label: null, _id: { $in: db.albums.distinct("user_id") } });

const label = db.users.findOne({ role: "label" });

const listener = db.users.findOne({ role: "user", subscription_id: { $ne: null } });

const album = db.albums.findOne({ user_id: artist._id });

const song = db.songs.findOne({ album_id: album._id.toString() });

const playlist = db.playlists.findOne({ user_id: listener._id });

Ejemplo completo de CRUD sobre subscriptions, con su equivalente SQL:

// Crear · SQL: INSERT INTO subscriptions (name, cost, months) VALUES ('Anual', 999.00, 12)

const annual = db.subscriptions.insertOne({ name: "Anual", cost: NumberDecimal("999.00"), months: 12, created_at: now, updated_at: now }).insertedId;

// Leer · SQL: SELECT * FROM subscriptions

db.subscriptions.find();

// Actualizar · SQL: UPDATE subscriptions SET cost = 899.00 WHERE id = ?

db.subscriptions.updateOne({ _id: annual }, { $set: { cost: NumberDecimal("899.00"), updated_at: now } });

// Borrar · SQL: DELETE FROM subscriptions WHERE id = ?

db.subscriptions.deleteOne({ _id: annual });

Consultas de lectura sobre users, songs y playlists:

// Inicio de sesión · SQL: SELECT * FROM users WHERE email = ? LIMIT 1

db.users.findOne({ email: "user@melodic.com" });

// Últimos 10 sellos · SQL: ... WHERE role = 'label' ORDER BY created_at DESC LIMIT 10

db.users.find({ role: "label" }).sort({ created_at: -1 }).limit(10);

// Explorar · SQL: ... WHERE songs.name LIKE '%lu%' OR users.username LIKE '%lu%'

db.songs.find({ $or: [{ name: /lu/i }, { "artist.username": /lu/i }] });

// 6 al azar · SQL: SELECT * FROM songs ORDER BY RANDOM() LIMIT 6

db.songs.aggregate([{ $sample: { size: 6 } }]);

// Playlists del usuario con conteo

db.playlists.aggregate([{ $match: { user_id: listener._id } }, { $sort: { created_at: -1 } }, { $addFields: { songs_count: { $size: "$songs" } } }]);

// Canciones de una playlist

db.songs.find({ _id: { $in: db.playlists.findOne({ _id: playlist._id }).songs.map(e => ObjectId(e.song_id)) } });

Crear, actualizar y borrar una canción con la copia del artista:

const track = db.songs.insertOne({ name: "Pista nueva", length: 0, plays: NumberLong("0"), file_path: "songs/audio/pista.mp3", image_path: null, album_id: album._id.toString(), artist: { user_id: artist._id, username: artist.username }, created_at: now, updated_at: now }).insertedId;

db.songs.updateOne({ _id: track }, { $set: { name: "Pista nueva (remix)", updated_at: now } });

db.songs.deleteOne({ _id: track });

## 21.3 Operaciones clave con los datos reales

Reproducción con $inc: en SQL se hacía UPDATE songs SET plays = plays + 1 y después se leía, sumaba y guardaba la regalía, con lo que se perdían incrementos concurrentes.

db.songs.updateOne({ _id: song._id }, { $inc: { plays: 1 } });

db.royalties.updateOne(

{ recipient_id: artist.label ?? artist._id },

{ $inc: { amount: NumberDecimal("0.15") }, $setOnInsert: { last_payment: null, created_at: now }, $set: { updated_at: now } },

{ upsert: true }

);

Añadir una canción a una playlist con $push, sin duplicados y respetando el límite de 500:

db.playlists.updateOne(

{ _id: playlist._id, user_id: listener._id, "songs.song_id": { $ne: song._id.toString() }, "songs.499": { $exists: false } },

{ $push: { songs: { song_id: song._id.toString(), added_at: now } }, $set: { updated_at: now } }

);

Retiro con findOneAndUpdate: se lee y se vacía el saldo en un solo paso y, con el saldo anterior, se registran el 70 % y el 30 %.

const before = db.royalties.findOneAndUpdate(

{ recipient_id: artist._id, amount: { $gt: NumberDecimal("0") } },

{ $set: { amount: NumberDecimal("0.00"), last_payment: now, updated_at: now } },

{ returnDocument: "before" }

);

if (before) {

const total = Number(before.amount.toString());

db.expenses.insertOne({ amount: NumberDecimal((total * 0.70).toFixed(2)), state: "pagado", at: now, from: before._id.toString(), user_id: artist._id, created_at: now, updated_at: now });

db.earnings.insertOne({ amount: NumberDecimal((total * 0.30).toFixed(2)), state: "pagado", at: now, subscription: null, comision: before._id.toString(), created_at: now, updated_at: now });

}

## 21.4 Agregaciones

// Ingresos por mes de los últimos 6 meses

db.earnings.aggregate([

{ $match: { at: { $gte: new Date(new Date().setMonth(new Date().getMonth() - 6)) } } },

{ $group: { _id: { $dateToString: { format: "%Y-%m", date: "$at" } }, sum: { $sum: "$amount" } } },

{ $sort: { _id: 1 } }

]);

// Reproducciones totales por sello

db.users.aggregate([

{ $match: { role: "artist", label: { $ne: null } } },

{ $lookup: { from: "songs", localField: "_id", foreignField: "artist.user_id", as: "songs" } },

{ $group: { _id: "$label", plays: { $sum: { $sum: "$songs.plays" } } } }

]);

// Saldo por artista o sello

db.royalties.aggregate([

{ $lookup: { from: "users", localField: "recipient_id", foreignField: "_id", as: "recipient" } },

{ $unwind: "$recipient" },

{ $project: { _id: 0, username: "$recipient.username", role: "$recipient.role", amount: 1 } }

]);

La reproducción como una sola unidad requiere el replica set rs0: si falla la regalía, no se cuenta la reproducción.

const session = db.getMongo().startSession();

session.withTransaction(() => {

const tx = session.getDatabase(db.getName());

tx.songs.updateOne({ _id: song._id }, { $inc: { plays: 1 } });

tx.royalties.updateOne(

{ recipient_id: artist.label ?? artist._id },

{ $inc: { amount: NumberDecimal("0.15") }, $set: { updated_at: new Date() } },

{ upsert: true }

);

});

session.endSession();

## 21.5 Análisis con explain

Se ejecutó explain("executionStats") sobre cada consulta crítica tal como la ejecuta la aplicación, con los datos del ensayo de corte. Las escrituras se explicaron sin aplicarse.

Tabla 29

Resultados de explain de las consultas críticas

| Consulta | Plan ganador | Índice | Claves | Docs | Dev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login por email | EXPRESS_IXSCAN | email_1 | 1 | 1 | 1 |
| Artistas de un sello | FETCH > IXSCAN | label_1 | 2 | 2 | 2 |
| Últimos 10 sellos | LIMIT > FETCH > IXSCAN | role_1_created_at_-1 | 2 | 2 | 2 |
| Álbumes del artista | FETCH > IXSCAN | user_id_1 | 2 | 2 | 2 |
| Canciones de un álbum | FETCH > IXSCAN | album_id_1 | 3 | 3 | 3 |
| Explorar sin búsqueda | FETCH > IXSCAN | created_at_-1 | 18 | 18 | 18 |
| Explorar con búsqueda | SUBPLAN > COLLSCAN | — | 0 | 18 | 3 |
| Playlists del usuario | FETCH > IXSCAN | user_id_1_created_at_-1 | 6 | 6 | 6 |
| Añadir a playlist | UPDATE > FETCH > IXSCAN | _id_ | 1 | 1 | 0 |
| Reproducir: $inc plays | EXPRESS_UPDATE | _id_ | 1 | 1 | 0 |
| Reproducir: $inc regalía | UPDATE > FETCH > IXSCAN | recipient_id_1 | 1 | 1 | 0 |
| Retiro | UPDATE > FETCH > IXSCAN | recipient_id_1 | 1 | 1 | 0 |
| Últimos 5 retiros | LIMIT > FETCH > IXSCAN | user_id_1_at_-1 | 5 | 5 | 5 |
| Ingresos de 6 meses | GROUP > FETCH > IXSCAN | at_1 | 18 | 18 | 3 |
| Total de ingresos | GROUP > COLLSCAN | — | 0 | 18 | 1 |
| Planes de suscripción | COLLSCAN | — | 0 | 2 | 2 |

Nota. Claves = claves examinadas; Docs = documentos examinados; Dev. = documentos devueltos (en "Ingresos de 6 meses", los grupos). Se omiten algunas filas del catálogo completo de 19 consultas, disponible en docs/mongodb/consultas-crud.md.

Todas las consultas filtradas usan un índice y examinan solo los documentos que devuelven. Los COLLSCAN están justificados: la búsqueda con expresión regular, el total de ingresos (de baja frecuencia) y la lista de planes, un catálogo de 2 documentos. No faltó ningún índice, así que no hizo falta una migración nueva.

## 21.6 Comandos de administración

Tabla 30

Comandos de Artisan para operar Melodic

| Comando | Uso |
| --- | --- |
| php artisan down / php artisan up | Entrar y salir de modo mantenimiento |
| php artisan migrate --force | Tablas relacionales (sesiones, caché, colas) |
| php artisan migrate --path=database/migrations/mongodb --force | Colecciones e índices de MongoDB |
| php artisan melodic:migrate-to-mongo [--dry-run] | Carga de datos (o simulación) |
| php artisan melodic:verify-mongo | Verificación contra la base relacional |
| php artisan view:clear | Borrar vistas compiladas del despliegue anterior |
| php artisan db:seed --force | Crear las cuentas de prueba |

Nota. En Docker, cada comando se antepone con docker exec melodic-app. Después del corte, melodic:migrate-to-mongo sin --dry-run sobrescribe en MongoDB los datos con los de la base relacional, por lo que solo se usa antes del corte o en un ensayo.

Listar los índices de todas las colecciones y crear uno que falte (si ya existe con la misma definición, no hace nada):

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin melodic --eval "db.getCollectionNames().forEach(c => print(c, JSON.stringify(db[c].getIndexes().map(i => i.key))))"'

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin melodic --eval "db.songs.createIndex({ album_id: 1 })"'

Probar la conexión a MongoDB desde Laravel:

docker exec -e XDG_CONFIG_HOME=/tmp melodic-app php artisan tinker --execute 'dump(DB::connection("mongodb")->getClient()->listDatabaseNames());'

## 21.7 Respaldo y restauración

El respaldo se hace con melodic_backup (rol backup) a un archivo comprimido. La restauración de prueba se hace en una base temporal con el usuario root, porque melodic_backup no tiene el rol restore.

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongodump --quiet --uri "mongodb://melodic_backup:$MONGO_BACKUP_PASSWORD@127.0.0.1:27017/?authSource=admin&tls=true&tlsCAFile=/run/secrets/mongodb_tls_ca" --db melodic --archive --gzip' > melodic-$(date +%F).archive.gz

docker exec -i melodic-mongodb sh -c 'mongorestore --quiet --uri "mongodb://$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME:$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD@127.0.0.1:27017/?authSource=admin&tls=true&tlsCAFile=/run/secrets/mongodb_tls_ca" --archive --gzip --nsFrom "melodic.*" --nsTo "melodic_restore.*" --drop' < melodic-AAAA-MM-DD.archive.gz

Para comparar la base original con la restaurada (conteo y hash por colección) y borrar la temporal:

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin --eval "const o = db.getSiblingDB(\"melodic\"), r = db.getSiblingDB(\"melodic_restore\"), ho = o.runCommand({ dbHash: 1 }).collections, hr = r.runCommand({ dbHash: 1 }).collections; o.getCollectionNames().forEach(c => print(c, o[c].countDocuments(), r[c].countDocuments(), ho[c] === hr[c]))"'

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u "$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME" -p "$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD" --authenticationDatabase admin melodic_restore --eval "db.dropDatabase()"'

En la prueba del 19 de octubre de 2026, con 78 documentos en 8 colecciones, mongodump tardó 0.1 s y generó un archivo de 4.8 KB comprimido; mongorestore tardó 0.9 s. Los conteos, el dbHash y los índices fueron iguales en las 8 colecciones.

# 22. Uso de la plataforma

## 22.1 Probar Melodic en línea

- Entrar a https://melodic-app.onrender.com y crear una cuenta de oyente o de artista con Registrarse.

- Como oyente, elegir un plan en Premium; después se puede explorar, escuchar y crear playlists.

- Como artista, subir canciones desde el panel.

La versión en línea usa un plan gratuito: si nadie la visitó en un rato, la primera página puede tardar cerca de un minuto en abrir. Las canciones y portadas subidas se borran cada vez que el servicio se reinicia o se actualiza.

## 22.2 Instalación en un equipo propio

Se necesitan Docker y Git. Los comandos se escriben en una terminal, dentro de la carpeta del proyecto. Primero se descarga el proyecto y se prepara el archivo .env con contraseñas aleatorias:

git clone https://github.com/Theproxy206/Melodic-NoSQL.git

cd Melodic-NoSQL

cp .env.example .env

sed -i "s|^APP_KEY=.*|APP_KEY=base64:$(openssl rand -base64 32)|" .env

sed -i "s|^MONGO_ROOT_USERNAME=.*|MONGO_ROOT_USERNAME=root|" .env

for v in MONGO_ROOT_PASSWORD MONGO_APP_PASSWORD MONGO_READONLY_PASSWORD MONGO_BACKUP_PASSWORD MYSQL_PASSWORD MYSQL_ROOT_PASSWORD; do

sed -i "s|^$v=.*|$v=$(openssl rand -hex 24)|" .env

done

Después se generan las llaves de la base de datos (solo la primera vez), se enciende el sistema y se crean las cuentas de prueba:

./docker/mongo/generate-keyfile.sh

./docker/mongo/tls/generate-certs.sh

./docker/mongo/sync-secrets.sh

docker compose up --build --detach

docker compose ps

docker exec melodic-app php artisan db:seed --force

docker compose ps debe mostrar melodic-proxy, melodic-app, melodic-mongodb y melodic-mysql. Luego se abre https://localhost; el navegador avisará que el certificado no es de confianza porque es local, y se puede aceptar o confiar en él como se explica en el apartado 18.1. Para apagar el sistema se usa docker compose down; la información se conserva y se vuelve a encender con docker compose up --detach.

Para trabajar sin Docker (solo la aplicación, con SQLite):

composer install

cp .env.example .env

php artisan key:generate

touch database/database.sqlite

mkdir -p storage/framework/{cache/data,sessions,views} storage/logs

php artisan migrate

npm install

npm run build

composer run dev

Las pruebas usan MongoDB (base melodic_testing con el usuario melodic_test), así que antes hay que llenar MONGO_TEST_PASSWORD y MONGODB_TEST_URI en .env, levantar el stack con compose.localhost.yaml y crear el usuario como se indica en el apartado 17.1:

docker compose -f compose.yaml -f compose.localhost.yaml up --detach

composer test

Después de actualizar la rama, los cambios de compose.yaml, del Dockerfile o de .env se aplican así (recrea los contenedores sin borrar volúmenes):

docker compose up --build --detach --force-recreate --remove-orphans

docker exec melodic-app php artisan view:clear

## 22.3 Recorrido guiado por rol

### Como artista

- Entrar con artist@melodic.com; se abre el panel del artista.

- Crear un álbum y subir una canción: un archivo de audio de hasta 20 MB (mp3, wav, ogg, aac o m4a) y, opcionalmente, una portada.

- Revisar en el panel los álbumes con su número de canciones y el saldo.

### Como oyente

- Entrar con user@melodic.com. Como aún no tiene suscripción, el sistema lleva a la página Premium.

- Elegir un plan para habilitar la plataforma.

- En Explorar, buscar por nombre de canción o de artista y reproducir. Cada reproducción le paga al artista.

- En Mis playlists, crear una playlist, abrirla y añadir canciones.

### Como sello

- Entrar con label@melodic.com.

- Crear un artista del sello. Cuando sus canciones se escuchen, el saldo se acumula en la cuenta del sello.

- Retirar el saldo: el pago aparece en los últimos retiros y el saldo vuelve a cero.

### Como administrador

- Entrar con admin@melodic.com.

- Revisar el total de ingresos y egresos, la ganancia neta, la proyección y la gráfica de ingresos de los últimos seis meses.

- Crear un sello nuevo desde el panel.

## 22.4 Comprobaciones

Ver cuántos usuarios y canciones hay, comprobar que la base rechaza conexiones sin cifrar (el segundo comando debe fallar) y que el sitio responde por HTTPS:

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u melodic_readonly -p "$MONGO_READONLY_PASSWORD" --authenticationDatabase admin melodic --eval "print(\"usuarios:\", db.users.countDocuments(), \"canciones:\", db.songs.countDocuments())"'

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --quiet "mongodb://127.0.0.1:27017/?tls=false&serverSelectionTimeoutMS=3000" --eval "1"'

curl -sI -k https://localhost | head -1

curl -sI http://localhost | head -2

## 22.5 Problemas comunes

Tabla 31

Problemas comunes y su solución

| Qué pasa | Qué hacer |
| --- | --- |
| docker compose up indica que falta una variable (... is required) | Falta una contraseña en .env; repetir su preparación (apartado 22.2) |
| docker compose up indica external volume "melodic-nosql_mongodb-secrets" not found | Ejecutar ./docker/mongo/sync-secrets.sh |
| El navegador muestra "conexión no segura" | Es el certificado local; aceptar o confiar en la CA (apartado 18.1) |
| Una canción no sube | El archivo debe pesar como máximo 20 MB y ser mp3, wav, ogg, aac o m4a |
| La página en línea tarda en abrir | El plan gratuito se suspende sin visitas; esperar cerca de un minuto |
| Aparece "demasiados intentos" al iniciar sesión | Solo se permiten 5 intentos por minuto; esperar un minuto |
| Tras actualizar el proyecto, la página se ve igual o da error | Ejecutar docker exec melodic-app php artisan view:clear |
| El oyente siempre termina en la página Premium | No tiene suscripción activa: elegir un plan |

# 23. Pruebas de control de acceso

## 23.1 Usuario de solo lectura

El usuario melodic_readonly puede consultar la base melodic, pero un intento de inserción devuelve not authorized. Lo mismo ocurre con melodic_backup, cuyo rol solo permite respaldar.

## 23.2 Usuario de la aplicación

El usuario melodic_app puede escribir en melodic, pero no puede borrar la base admin ni leer config u otras bases:

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --tls --tlsCAFile /run/secrets/mongodb_tls_ca --quiet -u melodic_app -p "$MONGO_APP_PASSWORD" --authenticationDatabase admin --eval "db.getSiblingDB(\"admin\").dropDatabase()"'

Tabla 32

Pruebas de permisos en MongoDB

| Usuario | Prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| melodic_app | dropDatabase en admin | not authorized |
| melodic_app | Leer config u otra base | not authorized |
| melodic_app | Escribir en melodic | Permitido |
| melodic_readonly | Insertar en melodic | not authorized |
| melodic_backup | Insertar en melodic | not authorized |

## 23.3 Sin credenciales y sin cifrado

Una conexión sin TLS es rechazada por requireTLS, y una conexión sin credenciales no puede ejecutar operaciones sobre las bases, porque la autenticación está activada con keyFile:

docker exec melodic-mongodb sh -c 'mongosh --quiet "mongodb://127.0.0.1:27017/?tls=false&serverSelectionTimeoutMS=3000" --eval "db.runCommand({ ping: 1 })"'

## 23.4 Verificación automática en la aplicación

Las 42 pruebas funcionales de composer test comprueban, entre otras cosas, que:

- El registro rechaza los roles admin y label.

- Un oyente recibe 403 en el panel del artista y quien no es administrador, en el panel de administración.

- Solo el dueño puede ver o modificar su playlist.

- Un oyente sin suscripción es enviado a la página Premium.

# 24. Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones identificadas:

- El replica set tiene un solo nodo: permite transacciones, pero no alta disponibilidad.

- El firewall se probó en un contenedor aislado; aplicarlo en el host requiere sudo y queda como paso manual.

- En local, los certificados son de CA propias.

- El plan gratuito de Render se suspende sin visitas, no tiene disco persistente y las sesiones viven en SQLite dentro del contenedor (se cierran al reiniciar).

- En producción, Atlas acepta conexiones desde cualquier IP, no se envía la cabecera HSTS y no hay cuenta de administrador ni de sello.

- La vista de la playlist no muestra los mensajes de la aplicación (por ejemplo, que una canción ya estaba o que la playlist está llena).

- La búsqueda por texto usa expresiones regulares y recorre la colección completa.

- No hay validadores $jsonSchema y las pruebas necesitan un MongoDB en ejecución.

Trabajo futuro:

- Replica set de tres nodos y respaldos programados.

- Validadores $jsonSchema por colección.

- Atlas Search o un índice de texto para la búsqueda.

- Escribir plays para estadísticas por oyente y retirar legacy_id al terminar la transición.

- Llevar sesiones y caché a Redis y usar almacenamiento externo (como S3) para los archivos subidos.

- Un middleware que agregue HSTS en producción, una lista de IP fijas para Atlas y una cuenta de administrador en producción con contraseña tomada del entorno.

# 25. Conclusión

La migración se completó en un sprint con las 28 tareas cerradas. Melodic funciona sobre MongoDB con un modelo diseñado a partir de sus consultas: las playlists embebidas, la copia del artista y el saldo en su propia colección resuelven en un solo documento las operaciones más frecuentes, y cada consulta crítica tiene un índice comprobado con explain().

El cambio de base de datos sirvió además para corregir defectos del sistema original: reproducir y retirar ahora son operaciones atómicas, el dinero se calcula sin errores de redondeo y el panel de administración funciona en cualquier entorno. La carga es repetible y verificable, y el corte se ensayó dos veces junto con una reversión de 31 segundos.

El sistema quedó publicado en Render con MongoDB Atlas, y los errores que solo aparecieron en producción se reprodujeron en local con la misma imagen antes de corregirlos. En seguridad, el sistema pasó de tener secretos en el repositorio y puertos abiertos a usar cifrado en todas sus conexiones, usuarios con permisos mínimos, una red aislada, un firewall que cubre los puertos de Docker y acceso administrativo solo por VPN.

Las decisiones que cambiaron respecto al plan (referencias como texto, sin copia del álbum y corte por modelos) surgieron de probar el diseño contra el código real, y quedaron documentadas junto con su motivo.

# Referencias

Caddy. (s.f.). Caddy documentation. https://caddyserver.com/docs/

Docker, Inc. (s.f.). Packet filtering and firewalls. Docker Docs. https://docs.docker.com/engine/network/packet-filtering-firewalls/

Laravel. (s.f.). Laravel 12.x documentation. https://laravel.com/docs/12.x

MongoDB, Inc. (s.f.-a). Transactions. MongoDB Manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/core/transactions/

MongoDB, Inc. (s.f.-b). Data modeling. MongoDB Manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/

MongoDB, Inc. (s.f.-c). Laravel MongoDB. MongoDB Docs. https://www.mongodb.com/docs/drivers/php/laravel-mongodb/current/

MongoDB, Inc. (s.f.-d). Security. MongoDB Manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/security/

MongoDB, Inc. (s.f.-e). MongoDB Atlas documentation. https://www.mongodb.com/docs/atlas/

MongoDB, Inc. (s.f.-f). MongoDB Shell (mongosh). https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Morales Villarauz, L. D. y Soberano Paredes, S. E. (2026a). Melodic-NoSQL [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/Theproxy206/Melodic-NoSQL

Morales Villarauz, L. D. y Soberano Paredes, S. E. (2026b). Melodic [Aplicación web]. Render. https://melodic-app.onrender.com/

Render. (s.f.). Render documentation. https://render.com/docs

WireGuard. (s.f.). WireGuard: Fast, modern, secure VPN tunnel. https://www.wireguard.com/

# Anexo. Repositorio y archivos principales

Tabla 33

Enlaces del proyecto

| Recurso | Enlace |
| --- | --- |
| Repositorio principal | https://github.com/Theproxy206/Melodic-NoSQL |
| Ramas del repositorio | https://github.com/Theproxy206/Melodic-NoSQL/branches |
| Aplicación en línea | https://melodic-app.onrender.com/ |

Tabla 34

Documentación del repositorio

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| docs/scrum.md | Plan del sprint y tarjetas |
| docs/manual-usuario.md | Manual de usuario |
| docs/manual.md | Instalación y configuración |
| docs/informe-migracion-nosql.md | Informe técnico de la migración |
| docs/mongodb/01-inventario.md | Modelo relacional y catálogo de consultas |
| docs/mongodb/02-diseno.md | Colecciones, tipos e índices |
| docs/mongodb/03-corte-y-reversion.md | Procedimiento y bitácora del corte |
| docs/mongodb/consultas-crud.md | Consultas CRUD, agregaciones y explain |
| docs/mongodb/hardening.md | Evidencia de TLS y puertos |
| docs/mongodb/comandos.md | Runbook de operación |
| docs/despliegue-render-atlas.md | Despliegue en Render con MongoDB Atlas |
| docs/migracion-mongodb/FASE-0-LINEA-BASE.md | Línea base inicial |

Tabla 35

Archivos principales del código

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| compose.yaml | Servicios proxy, app, mongodb y mysql |
| compose.localhost.yaml | Publica MongoDB solo en 127.0.0.1:27018 para desarrollo |
| compose.vpn.yaml | Servidor WireGuard opcional |
| render.yaml | Blueprint del despliegue en Render |
| docker/mongo/generate-keyfile.sh, tls/generate-certs.sh, sync-secrets.sh | KeyFile, certificados y volumen de secretos |
| docker/firewall/ufw-setup.sh | Reglas de ufw y DOCKER-USER |
| docker/php/uploads.ini | Límites de subida de archivos |
| database/migrations/mongodb/ | Colecciones e índices de MongoDB |